武汉轻工大学外国语学院

# 英语单词跟读与 AI 情景对话练习助手 1.0 版

开发技术方案

方案定位：免费、轻量、易上手、可演示、可试用

适用场景：大学英语课程单词朗读训练、课文主题口语练习、学生课后自主跟读与简单对话训练。

版本：1.0 版    建议开发周期：10-14 天完成可演示版本，约 3 周完成可试用版本

一句话说明 本项目先不做复杂平台，而是先做一个学生打开就能用的小工具：老师导入一个单元的单词，学生可以听标准发音、自己跟读录音、标记错词；同时围绕单元主题进行简单 AI 英语对话，练完后得到简短建议。

# 一、建设背景与目标

根据当前教学沟通情况，老师更关注的是低成本、可快速使用、对学生口语训练有直接帮助的工具，而不是复杂的大模型平台。因此 1.0 版建议采用“免费优先、功能聚焦、快速验证”的开发思路。

• 帮助学生进行单词标准发音跟读，尤其是重音、易错音、长难词的反复练习。

• 围绕课文或单元主题设计简单情景对话，让学生有机会开口表达。

• 降低使用门槛，尽量做到网页打开即可练习，不要求学生安装复杂软件。

• 第一版优先实现“能用、好懂、可展示”，后续再考虑专业发音评分、教师后台和更强 AI 能力。

# 二、1.0 版开发内容

| 模块 | 主要功能 | 1.0 版实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 单词库 | 按单元录入单词、音标、中文释义、例句、是否重点词。 | 先录入第六单元 30-50 个单词，支持后续继续扩展。 |
| 标准发音 | 学生点击按钮听单词标准读音。 | 使用浏览器自带英文朗读能力，免费。必要时可补充免费词典音频。 |
| 学生跟读 | 学生点击录音，朗读单词或例句，再回放自己的录音。 | 使用浏览器录音能力，免费。第一版不做复杂音素评分。 |
| 错词本 | 学生可把读不准的单词标记为“需复习”。 | 使用本地记录或轻量数据库保存。 |
| AI 情景对话 | 围绕课文、人物采访、校园生活等主题进行英文问答。 | 优先使用免费额度或本地规则模板；若无接口，也可先做模板式对话。 |
| 练习记录 | 记录练习过的单词、需复习单词、对话次数和简单建议。 | 1.0 版先做个人练习记录，后续再扩展教师管理端。 |

# 三、学生使用流程

| 步骤 | 学生操作 | 系统反馈 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打开网页，选择“单词跟读”。 | 显示本单元单词列表。 |
| 2 | 点击某个单词，查看音标、释义和例句。 | 展示单词卡片。 |
| 3 | 点击“听标准发音”。 | 播放英文标准读音。 |
| 4 | 点击“开始录音”，学生跟读。 | 保存学生录音，可回放对比。 |
| 5 | 学生选择“会读了”或“需复习”。 | 生成个人错词本。 |
| 6 | 进入“AI 情景对话”。 | AI 根据场景发起简单英文问题。 |
| 7 | 学生用英文回答。 | AI 继续追问，并在结束后给出简短建议。 |

# 四、技术路线

1.0 版建议采用最轻量的网页方案，先保证功能闭环，不一开始引入复杂服务器和收费接口。

| 技术部分 | 推荐方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端页面 | HTML / Vue / React 均可 | 实现单词卡片、录音按钮、对话页面和记录页面。 |
| 数据存储 | 浏览器 localStorage 或 SQLite | 第一版数据量小，可本地保存；后续再接数据库。 |
| 标准发音 | 浏览器 SpeechSynthesis | 免费，可直接朗读英文单词和例句。 |
| 学生录音 | 浏览器 MediaRecorder | 免费，支持录音和回放。 |
| AI 对话 | 免费额度 API / 本地模型 / 模板规则 | 优先 0 成本；如无可用接口，先做模板式对话演示。 |
| 部署方式 | 本地网页演示或学院电脑部署 | 0 成本；如果需要公网访问，再考虑服务器。 |

重要说明 免费版 1.0 不建议承诺“专业发音评分”。专业发音评分通常需要收费语音评测接口。1.0 版可先实现听标准发音、学生录音回放、错词标记和简单 AI 对话，已经能满足教学演示和初步试用。

# 五、压缩开发时间安排

如果人员配合顺利，10-14 天可以完成可演示版本；如果要让老师和学生稳定试用，建议预留约 3 周。

| 时间 | 工作内容 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 天 | 确认第一个试点单元、功能范围、页面风格。 | 确定 1.0 版需求清单。 |
| 第 2 天 | 整理单词表：单词、音标、释义、例句、重点词。 | 形成第一批单词库。 |
| 第 3-4 天 | 开发单词列表页、单词卡片页、标准发音功能。 | 学生可听标准发音。 |
| 第 5-6 天 | 开发录音、停止录音、录音回放、错词标记。 | 单词跟读闭环完成。 |
| 第 7-9 天 | 开发 AI 情景对话页面和 3-5 个对话场景。 | 可进行简单英语对话练习。 |
| 第 10-11 天 | 开发练习记录、错词本、对话建议展示。 | 形成完整演示版。 |
| 第 12-14 天 | 手机端适配、页面优化、老师试用、修正问题。 | 可提交老师试用。 |
| 第 15-21 天 | 根据老师反馈补充单词、优化对话、整理说明文档和演示视频。 | 形成较完整 1.0 试用版。 |

# 六、费用预算：0 元方案

1.0 版按“免费优先”原则设计，所有核心功能均优先采用浏览器能力、开源工具或本地运行方式实现。

| 费用项 | 是否收费 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网页开发 | 0 元 | 由项目组自行开发。 |
| 单词库整理 | 0 元 | 由老师提供单元词表，项目组整理录入。 |
| 标准发音 | 0 元 | 使用浏览器自带英文朗读功能。 |
| 学生录音 | 0 元 | 使用浏览器录音能力。 |
| 数据存储 | 0 元 | 使用本地存储或 SQLite。 |
| AI 对话 | 0 元优先 | 优先使用免费额度、本地模型或模板式对话。 |
| 部署运行 | 0 元 | 本地电脑或学院已有设备演示。 |
| 云服务器 | 暂不需要 | 1.0 版不做公网部署即可保持 0 成本。 |

如后续需要增强功能，可能产生的可选费用包括：公网服务器约 30-80 元/月；更稳定的大模型接口约 20-100 元/月；专业发音评分接口约 50-200 元/月。以上均非 1.0 版必需。

# 七、需要学校和老师提供的支持

| 支持事项 | 具体内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 试点单元资料 | 提供第一个试点单元的单词表、课文主题、重点表达。 | 用于建立第一批练习内容。 |
| 教学要求 | 明确哪些单词重音容易错、哪些表达需要重点练。 | 用于设计练习重点和提示语。 |
| 试用学生 | 建议先邀请 5-10 名学生试用。 | 收集真实反馈，验证是否好用。 |
| 反馈意见 | 老师试用后指出页面、单词、对话场景需要调整的地方。 | 用于快速迭代 1.0 版。 |
| 演示环境 | 提供一台可联网电脑或教室投屏环境。 | 用于课堂演示和项目展示。 |
| 隐私确认 | 确认是否允许保存学生录音；如不允许，1.0 版可只做本地临时回放。 | 避免涉及学生隐私和数据管理风险。 |

# 八、1.0 版交付成果

• 英语单词跟读练习网页 1 套。

• 第一个试点单元单词库 1 套。

• 标准发音、学生录音回放、错词标记功能。

• 3-5 个 AI 情景对话练习场景。

• 个人练习记录和需复习单词列表。

• 简明使用说明和演示视频脚本。

# 九、后续升级方向

• 增加更多单元词表，支持老师批量导入 Excel 单词表。

• 增加教师端，查看学生练习次数、错词情况和对话完成情况。

• 接入更稳定的 AI 对话模型，提高对话自然度和反馈质量。

• 如经费允许，接入专业语音评测接口，实现更准确的发音评分。

• 支持班级排行榜、学习周报和导出练习报告。

# 十、结论

本方案建议 1.0 版坚持“小而实用”的开发路线：先围绕单词跟读和 AI 情景对话两个核心功能，做出学生能直接使用、老师能马上看懂效果的免费原型。该路线开发难度可控、成本为 0、周期较短，适合作为大学生创新创业训练项目的第一阶段成果。